Ⅳ．施工図作成計画

- 本工事を施工するに当たり下記の施工図を作成する。

施工図リスト

| 図面番号 | 図面名称 | 縮尺 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ | ○ ○ ○ ○ ○ 図 ○ ○ ○ ○ ○ 図 ○ ○ ○ ○ ○ 図 ○ ○ ○ ○ ○ 図 | ○:○ ○:○ ○:○ ○:○ |  |

2〕施工図、製作図等の作成、承諾手順

| 準備 |  |  |  | 受注者間の調整 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  |  | 受注者作成 |  |  | 提出について打合せ |
| 確認 |  |  |  | 受注者間の確認 |  |  |  |
| 提出 |  |  |  | 監督員に提出 | (監理委託の場合は受託者を経由して) |  |  |
| 審査，訂正 |  |  |  | 監督員のチェック | (監理委託の場合は受託者を経由して) |  |  |
| 確認 |  |  |  | 監督員の確認 |  |  |  |
| 決裁 |  |  |  | 課長決裁 |  |  |  |
| 承諾 |  |  |  | 監督員の承諾 |  |  |  |
| 施工 |  |  |  | 施工の確認 |  |  |  |

※　注意事項

1）施工図、製作図の提出は原則として施工30日前までに提出します。

2）建築、設備との納まりの関係は、施工業者間に於いて十分協議し作成します。

3）準備段階中に工程表、施工要領書、施工図、製作図、見本等を揃え、施工時期、工法

等につき監督員及び設備工事関係と十分協議検討のうえ施工に取り掛かります。